2021年度省级预算项目绩效自评报告

（老区发展专项资金）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

省革命老区发展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址维修维护）发展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护的补助资金。

2.实施情况总体情况

省革命老区发展专项资金自2019年起全部用于支持老区革命遗址保护利用工作。革命遗址保护利用项目，是指为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行修缮维护、展示陈列的项目。根据调查摸底的情况来看，1-5月，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，已完工的项目均开放公众参观，部分未完工的项目由于工程面积占比小，在修缮维护的同时也开放公众参观。得益于2021年的党史学习教育热潮，在革命遗址开展党史教育和爱国主义教育活动的次数以及参观人数均有大幅增长。革命遗址的爱国主义教育功能得到有效发挥，未完工项目正按时序进度进行中，能如期完成项目建设，产生较好的社会效益。1-5月整体执行情况较好，政策知晓率指标和满意度指标完成情况将在开展全年绩效自评时分发问卷调查。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额2000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额2000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额1600.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1600.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率80.00%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。

2.阶段性目标实现程度方面

2021年，省革命老区发展专项资金安排2000万元补助全省86个非文物革命遗址保护利用项目，截至5月底，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，有16个项目已完工，其中10个项目通过验收，余下6个项目将于近期进行验收；27个已完成布展设置并对外开放的革命遗址参观人数有大幅增长，取得了较好的社会效益，发挥了革命遗址的爱国主义教育功能；其余项目预计将于年底前陆续完成并开放，政策知晓率指标和满意度指标完成情况将在开展全年绩效自评时分发问卷调查。预计能如期完成绩效目标。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。没有调整，能在预期内完成目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。目前有序推进。省老区办按要求组织开展了2021年1-5月省革命老区发展专项资金绩效自评工作，截至5月底，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，有16个项目已完工，其中10个项目通过验收，余下6个项目将于近期进行验收；有27个项目已完成展陈并开放公众参观；其余项目预计将于年底前陆续完成并开放。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。本项目执行效果好。综合各有关设区市老区办反馈的执行情况，1-5月专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，27个已完成布展设置并对外开放的革命遗址参观人数有大幅增长，取得了较好的社会效益，发挥了革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对弘扬红色文化起到了积极作用。

评价等级为中，部门评价等级为较好，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)专项资金补助的项目个数,绩效目标值60.00,实际完成值86.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)完成革命遗址修缮维护后对外展陈的个数,绩效目标值20.00,实际完成值27.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)项目验收合格率,绩效目标值100.00,实际完成值88.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：有6个项目已完工，但未开展验收，计划于近期组织验收工作。

- 时效指标

1)资金拨付及时率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)单个项目平均补助金额,绩效目标值10.00,实际完成值23.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值6.00,实际完成值380.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值85.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值10.00,实际完成值97.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)政策知晓率,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：暂未开展，将在全年绩效自评时进行知晓率问卷调查。

2)对项目建设情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：暂未开展，将在全年绩效自评时进行满意度问卷调查。

3)对老区部门工作情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：暂未开展，将在全年绩效自评时进行满意度问卷调查。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。本项目能够如期完成项目建设。正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，能如期完成项目建设。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为较好。本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为较好。已完成资金拨付，正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，预计能如期完成项目建设，绩效评价等级为“较好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

1)存在问题：由于资金分配方案在行文阶段签发流转耗时较长，仍有个别地市下达专项资金进度滞后。；改进措施：督促相关地区老区部门抓紧跟进，并在下一年度资金分配时作为绩效完成情况纳入分配因素考虑。

2.项目进度方面。

1)存在问题：部分项目可能因为前期准备工作（如方案设计等）耗时较长，导致施工进度滞后。；改进措施：督促相关地区老区部门跟进项目的实施情况，确保按照项目计划表提出的项目时限完成建设并通过验收。要求今后各地申报补助项目时，需将项目实施进度安排得更加合理。

3.执行效果方面。

4.项目完成可能性方面。

5.其他方面。

1)存在问题：由于今年是建党100周年，中共中央决定在全党开展中共党史学习教育，各地掀起赴党史教育学习点现场参观学习的热潮，革命遗址是党员和群众接受党史教育的重要场所，参观人数、批次和开展爱国主义教育活动次数预计将较往年有较大幅度增长。“在革命遗址开展爱国主义教育活动”和“革命遗址参观人数比修缮前增长率”指标的目标值设置偏低，1-5月自评时发现各地已超额完成这两项指标原定的年度绩效目标，造成较大偏差。；改进措施：结合当年实际情况，建议调整“在革命遗址开展爱国主义教育活动”和“革命遗址参观人数比修缮前增长率”指标年度绩效目标值，纠正偏差。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。