2021年度省级预算项目绩效自评报告

（省建宁安置站安置房工程建设）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

峻工验收安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施。总建筑面积6291.53平方米（其中地上建筑面积6066.62平方米，地下建筑224.91平方米）,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。

2.实施情况总体情况

项目主体工程已全部完工，室内装修基本完工，室外附属工程及绿化道路已完成工程量30%，目前正在抓紧施工，计划本年度全部完成，峻工交付使用。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额374.14万元，其中：财政资金-一般预算拨款374.14万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额374.14万元，其中：财政资金-一般预算拨款374.14万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率0.00%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。

2.阶段性目标实现程度方面

工程建设进度符合预期，已完成整体工程建设，室内装修。目前正在抓紧完成室外附属工程绿化道路建设，已完成工程量30%，预计2021年8月份整体工程峻工验收。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。无需调整绩效目标，预期本年度能够完成绩效目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，总建筑面积6291.53平方米（其中地上建筑面积6066.62平方米，地下建筑224.91平方米）,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。工程建设进度符合预期，已完成整体工程建设，室内装修。目前正在抓紧完成室外附属工程绿化道路建设，已完成工程量30%，预计2021年8月份整体工程峻工验收，11月份交付使用。

2.执行效果情况

本项目执行效果中。工程进度35个月，工程总投资2334.55万元，建设安置房二幢，福利院一幢，服务中心一幢，以及供水、道路、绿化等相关配套设施，总建筑面积6291.53平方米,用于安置拆迁户及孤残老人和儿童。工程建设进度符合预期，已完成整体工程建设，室内装修。目前正在抓紧完成室外附属工程绿化道路建设，已完成工程量30%，预计2021年8月份整体工程峻工验收，11月份交付使用。本项目正在按照合同执行中。

评价等级为差，部门评价等级为中，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)安置房工程建设项目建筑面积,绩效目标值6291.53,实际完成值6291.53,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)工程峻工验收达标率,绩效目标值100.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因整体工程尚未峻工验收。

- 时效指标

1)室外附属工程绿化、道路完成,绩效目标值100.00,实际完成值30.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：由于目前雨季，室外工程进展稍显滞后。

2)整体项目峻工验收完成,绩效目标值100.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因整体工程尚未峻工验收。

- 成本指标

1)计划投入资金控制数,绩效目标值374.14,实际完成值0.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)安置拆迁户入住数户数,绩效目标值34.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。

2)安置孤残老人入住人数,绩效目标值30.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。

3)安置流浪儿童入住人数,绩效目标值2.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：因整体工程尚未峻工验收，未投入使用。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)安置人员对项目的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查工作。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。根据目前工程进度，基本已进入扫尾阶段，本项目能够如期完成项目建设。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为差，部门评价等级为中。项目执行基本完成任务进度，预计本项目能够按照年初预算完成。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

1)存在问题：由于严格按照施工合同付款，因天气原因未完成规定工作量，资金暂未支付。；改进措施：根据预算执行进度情况，召集单位领导，相关业务部门召开座谈，使大家明确单位自身在预算执行中的主体责任，预算支出进度不仅是花钱的进度，更是落实民政工作布置的进度，代表着事业发展目标任务的完成情况，促使各部门更加重视、关注预算执行进度管理。

2.项目进度方面。

1)存在问题：项目进度由于受疫情及雨季影响，整体比计划稍滞后，目前正在加紧工程施工，年内能够完成总体目标。；改进措施：根据项目完成情况，单位召集办公，财务部门及施工、监理方共同分析解决施工管理中遇到的困难和问题。项目进度由于受疫情及雨季影响，整体比计划稍显滞后，继续督促施工在保证质量前提下，利用好天气，加紧工程施工，年内能够完成总体目标。

3.执行效果方面。

4.项目完成可能性方面。

1)存在问题：由于前期疫情及近期天气因素，对室外绿化及道路施工受到一些影响，现已督促施工方抓紧一切好天气，在保质保量抓紧进度。；改进措施：对比年初计划，已完成项目计划的80%，整体工程、室内工程已全部完工。目前正在抓紧对室外附属工程、绿化及道路的施工，确保今年内可以完成整个项目。

5.其他方面。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。根据今年总体工作量，可以完成项目，继续按照预算安排。