2021年度省级预算项目绩效自评报告

（老区发展专项资金）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

省革命老区发展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址维修维护）发展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护的补助资金。

2.实施情况总体情况

省革命老区发展专项资金自2019年起全部用于支持老区革命遗址保护利用工作。革命遗址保护利用项目，是指为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行修缮维护、展示陈列的项目。1-9月，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，其中44个项目已完工，41个项目在修缮维护后设置了展示陈列，已完工项目对外开放率89%，平均每个补助项目开展爱国主义教育活动22.8次，已完工并对外开放的补助项目参观人数比修缮前增长了123%，得益于2021年的党史学习教育热潮，革命遗址的教育功能得到有效发挥。1-9月整体执行情况较好，预计能够完成年度目标。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额2000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额2000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款2000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额974.91万元，其中：财政资金-一般预算拨款974.91万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率48.75%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。

2.阶段性目标实现程度方面

1-9月，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，其中44个项目已完工，41个项目在修缮维护后设置了展示陈列，已完工项目对外开放率89%，平均每个补助项目开展爱国主义教育活动22.8次，已完工并对外开放的补助项目参观人数比修缮前增长了123%，革命遗址的教育功能得到有效发挥，未完工项目正按时序进度进行中，能如期完成项目建设。问卷调查表明，民众对革命遗址保护利用工作的政策知晓率、革命遗址修缮维护项目实施情况的满意度、老区部门工作情况的满意度均在90%以上。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目需要调整绩效目标，预期无法完成年度目标。已向省财政厅致函，经同意，已调整“在革命遗址开展爱国主义教育活动”绩效目标为“平均每个革命遗址开展爱国主义教育活动”，指标值调整为≥24次；调整“革命遗址参观人数比修缮前增长率”绩效目标指标值为≥150%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。目前有序推进。省老区办按要求组织开展了2021年1-9月省革命老区发展专项资金绩效自评工作，截至9月底，专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，有44个项目已完工，其中30个项目通过验收，余下项目将于近期进行验收；有41个项目已完成展陈并开放公众参观；其余项目预计将于年底前陆续完成并开放。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。本项目执行效果好。综合各有关设区市老区办反馈的执行情况，1-9月专项资金补助的革命遗址修缮和展陈项目均按计划有序实施，已完成布展设置并对外开放的革命遗址参观人数有大幅增长，取得了较好的社会效益，发挥了革命遗址的革命传统教育和红色旅游景点功能，对弘扬红色文化起到了积极作用。

评价等级为好，部门评价等级为较好，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)专项资金补助的项目个数,绩效目标值60.00,实际完成值86.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)完成革命遗址修缮维护后对外展陈的个数,绩效目标值20.00,实际完成值41.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)项目验收合格率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)资金拨付及时率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)单个项目平均补助金额,绩效目标值10.00,实际完成值23.26,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值24.00,实际完成值22.00,完成进度91.67%,指标评价情况好。

2)完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值85.00,实际完成值89.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值150.00,实际完成值123.00,完成进度82.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)政策知晓率,绩效目标值80.00,实际完成值94.72,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)对项目建设情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值97.46,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)对老区部门工作情况的满意度,绩效目标值90.00,实际完成值97.44,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。本项目能够如期完成项目建设。正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，能如期完成项目建设。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为好，部门评价等级为较好。已完成资金拨付，正按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈，预计能如期完成项目建设，绩效评价等级为“较好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

2.项目进度方面。

1)存在问题：部分项目可能因为前期准备工作（如方案设计等）耗时较长，导致施工进度滞后。；改进措施：督促相关地区老区部门跟进项目的实施情况，确保按照项目计划表提出的项目时限完成建设并通过验收。要求今后各地申报补助项目时，需将项目实施进度安排得更加合理。

2)存在问题：1-9月已有44个项目完成修缮或展陈设置，但其中14个项目尚未开始验收，影响了补助资金的支出进度。；改进措施：要求相关地区老区部门抓紧跟进，督促项目单位加快验收工作进度，提高资金实际支出率。

3.执行效果方面。

4.项目完成可能性方面。

5.其他方面。

1)存在问题：基层老区部门人员流动快，尽管每年对扶贫资金在线监管系统进行操作培训，一旦人员变化，仍会出现对系统操作不熟练的问题。；改进措施：开展扶贫资金在线监管系统操作培训时要求各级老区部门做好人员传帮带，并转发扶贫资金在线监管系统的操作流程至各县老区办，做好沟通和答疑工作。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。